国源电力府谷公司

IPv6单栈试点服务项目

智能安全系统等软件开发服务

项 目 实 施 方 案

编制日期：2026年5月

一、工作范围与项目目标

1.1 项目背景

陕西德源府谷能源有限公司（以下简称“府谷公司”）信息网络系统严格按照行业主管部门要求，对网络进行分区分域部署，共分为2套独立物理网络（互联网和园区网），均属于大型广域网络，承载国家能源集团、国源电力公司统建应用系统和本地应用系统共55套应用系统。

本项目立足国家IPv6规模部署战略要求，按照“双栈过渡、单栈演进”的总体实施路径，重点开展安全防护体系建设，针对128位地址空间特性重构安全基线，开发包含地址欺骗防御、非法终端阻断等功能的安全验证平台，同步引入AI智能体实现验证工作“无人化”。

1.2 项目总体目标

本项目围绕IPv6单栈试点建设目标，建设IPv6安全验证体系与AI智能体辅助能力，实现以下核心目标：

建立IPv6安全验证能力，构建覆盖边界防护、流量安全、主机安全的全方位验证体系

建立攻击编排与自定义验证能力，支持可视化攻击链路编排和多种执行模式

建立恶意样本沙箱验证能力，实现样本隔离执行与自动环境还原

建立AI智能体无人化辅助验证能力，实现夜间无人值守验证与自动报告生成

建立验证报告、风险分析和告警联动能力，与国家能源集团知识库和告警平台对接

实现“攻击未至、防御先行”的主动安全防护，为集团IPv6规模化推广输出可复制范式

1.3 工作范围

本项目工作范围涵盖以下五大板块：

| 序号 | 工作板块 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPv6安全验证平台开发 | 边界防护验证、流量安全验证、主机安全验证、攻击编排、沙箱管理等核心功能模块开发 |
| 2 | AI智能体系统开发 | 无人化仿真攻击、图形化训练与代码生成、知识库摘要、流量异常预警、验证报告自动生成 |
| 3 | 安全验证体系部署 | 平台部署、验证机与靶机配置、网络区域划分、系统联调 |
| 4 | 安全验证一体机设备 | 2U机架式国产化CPU服务器，内存128G，硬盘960G*2，支持IPv6双栈 |
| 5 | AI智能体一体机设备 | 承载AI推理和智能体运行的硬件平台 |

1.4 服务期限

服务期限：自合同签订之后6个月内完成全部服务内容。其中系统开发阶段约2个月，部署实施与联调阶段约2周，试运行与验收阶段约3个月。

质保期限：自项目最终验收合格之日起，物资设备质保3年，软件服务质保1年。

二、技术路线

2.1 总体技术路线

本项目采用“IPv6 BAS安全验证平台 + AI智能体辅助执行”的整体技术路线。其中BAS平台负责安全验证、攻击编排与验证结果管理；AI智能体负责自动化执行、流程复用与报告生成；验证执行节点负责攻击与验证流量执行；沙箱负责恶意样本隔离运行。

项目整体设计遵循以下原则：

IPv6-aware设计：全链路原生支持IPv6，覆盖前端UI、后端API、外部集成

分层解耦：用户接入层、API层、业务领域层、数据层、外部集成层五层清晰分离

本地化部署：全部组件以容器镜像形式交付，一体化部署于国产化硬件

能力接口化：流量回放设备、主机Agent、SOC系统等通过标准接口接入

国产化适配：支持鲲鹏、海光、飞腾等国产CPU架构与国产Linux发行版

2.2 系统架构

2.2.1 网络拓扑

该拓扑图展示了 BAS 安全验证平台与 AI 智能体协同开展安全验证的整体部署关系。BAS 平台作为统一的控制与调度中心，负责向广域网边界验证机、办公网验证机和数据中心验证机下发验证任务，并通过与SOC联动实现对边界安全设备、办公网靶机和服务器区域靶机执行验证。AI 智能体不直接控制验证机，而是为 BAS 平台提供编排建议、策略生成和辅助分析能力，同时联动集团知识库、流量统计结果源和邮件系统。验证过程中产生的边界、主机和服务器告警日志统一汇聚至 SOC/告警平台，并进一步形成预警、工单和报告，支撑运维人员完成告警处置闭环。

项目在部分跨网隔离条件下采用“BAS运维区统一编排+攻击机执行确认+SOC设备日志回证+BAS 统一关联分析”的安全验证体系，能够在无法实现BAS课攻击端双向通信的情况下进行旁路验证闭环。

2.2.2 总体逻辑架构

系统采用五层逻辑架构：

| 架构层 | 组件与职责 |
| --- | --- |
| 用户接入层 | Web控制台（React 19 / TypeScript / Vite）、外部系统API接入 |
| 接入网关层 | 统一接入网关、认证鉴权（RBAC + 资源Grants）、权限校验 |
| 业务领域层 | 攻击编排引擎、沙箱管理服务、用例匹配引擎、SOC关联分析、期望评估引擎、链路任务调度器 |
| 数据层 | PostgreSQL（关系数据）、Elasticsearch（全文索引/聚合）、MinIO（对象存储）、RabbitMQ（异步消息） |
| 外部集成层 | 流量回放设备、主机HIDS Agent、SIEM/SOC告警系统、沙箱执行环境、攻击控制框架 |

2.2.3 部署架构

平台采用一体化容器化部署，全部核心组件运行在一台2U机架式国产化服务器上。外部组件通过IPv6双栈网络接入。部署形态特点：

容器化部署，Docker Compose编排，开箱即用

内部容器间通过内部网络通信，数据持久化至本地存储

外部通过IPv6双栈接入，与流量回放设备、HIDS Agent、沙箱、SIEM互联

10GE光口用于数据平面（流量回放、沙箱通信），1GE电口用于管理平面

2.3 技术选型

2.3.1 BAS安全验证平台技术栈

| 层次/模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.3 / Java 21 | 企业级成熟框架，权限体系完善 |
| 前端框架 | React 19 / TypeScript / Vite | 现代前端框架，可视化能力强 |
| 可视化画布 | ReactFlow | 攻击编排链路可视化 |
| 关系数据库 | PostgreSQL 17 | 核心业务数据存储 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch 8 | 全文搜索、ATT&CK聚合、时间序列 |
| 对象存储 | MinIO | 样本文件、pcap流量包、报告附件 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 异步任务、事件通知 |
| 任务调度 | Quartz | 周期性验证任务调度 |
| 容器部署 | Docker Compose | 一体化容器编排与管理 |
| 流量验证 | tcpreplay + Scapy | IPv6验证流量构造与PCAP回放 |
| 沙箱虚拟化 | KVM + qcow2快照 | 恶意样本隔离执行与自动还原 |

2.3.2 AI智能体系统技术栈

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Agent编排 | LangGraph | 复杂任务流编排与状态管理 |
| 本地推理引擎 | vLLM/llama.cpp | 高性能本地模型推理服务 |
| 本地大模型 | Qwen3 | 国产大模型，支持本地部署 |
| Prompt编排 | LangChain | 提示词工程与链式调用 |
| 浏览器自动化 | Playwright | 操作录制、元素定位、自动执行 |

2.4 核心功能实现

本章围绕招标书第三章功能要求与对应验收指标展开，覆盖边界防护验证、流量安全验证、主机安全验证、攻击编排、沙箱管理、AI 智能体六大功能模块。六大模块按「资产覆盖度 → 设备稳定性 → 对抗有效性 → 动态组合扩展」四个维度形成闭环验证能力，全链路 IPv6 双栈支持，关键指标项均提供功能截图佐证。

2.4.1 边界防护验证

对客户网络边界部署的 WAF / IPS 等防护设备开展覆盖度、稳定性、对抗有效性三维验证：

资产覆盖度验证：建立资产-设备覆盖矩阵和资产-策略覆盖矩阵，展示验证资产总数、防护覆盖/未覆盖资产数、URL级防护情况

策略有效性常态化监控：配置周期性验证任务，按小时/按天建立监控视图，输出趋势分析

防护稳定性验证：通过单次任务重复执行计算稳定性结果，可视化展示稳定性变化趋势

高危漏洞利用验证：支持对各类应用和组件的已知高危漏洞利用及绕过的防护有效性进行验证，支持模拟主流Web服务组件、安全产品、应用程序、国产商业软件、CMS、网络产品、操作系统、数据库的高危漏洞利用特征，验证被测安全防护工具能否检测出漏洞利用行为

边界安全设备和策略验证：支持对各类边界侧相关攻击的防护效用，包括：命令执行、目录遍历、弱口令登录、暴力破解、SQL注入、SSRF、CSRF、XSS、XXE、SSTI、畸形表单上传绕过、大包上传绕过共计12类；用例数量不低于800个，支持类型不少于10种

攻击组合生成：支持选择至少250种攻击类型，动态生成至少30000个攻击组合，从设备和资产视角自动聚类分析并分级

技术实现路线：

HTTP 攻击包构造与下发：在平台内置 Web 攻击 inject 类型，支持 method / url / headers / body 参数化模板；由协作主机 Agent 在能访问目标 Web 应用的网段发起请求，全链路 IPv6 双栈

资产覆盖度计算：建立资产-策略二维矩阵；攻击下发后按资产 IP 与时间窗反查蓝盾 NxSOC 告警，提取规则 ID 对应回填到矩阵，自动产出覆盖 / 未覆盖 / 超时未知三态单元格

稳定性验证引擎：节点 N 次重复执行（默认 N=10，可配 2~100）；命中率 = 命中次数 / N；每个任务产出一个趋势点，支持按任务 / 按天聚合切换；提供功能截图佐证

动态攻击组合引擎：建立 120 项绕过维度库（编码、分块、大小写、参数顺序、噪声前后缀、Unicode、注释注入等 8 大类），与 250 类基础攻击型笛卡尔积形成 30000+ 攻击组合；Guava 令牌桶限流默认 100 请求 / 秒（可配 25~500）；并发度 16（可配 4~64）；任务超时 24 小时（可配）；失败重试三次指数退避

聚类与分级：跑完后按资产与设备双视角聚类未防护组合，每个聚类保留前 5 个 payload 样例 + 排名前 5 的攻击型与绕过维度分布；默认 4 级分级（高 / 中 / 低 / 信息），阈值可由客户配置

执行编排：基于 Quartz 调度的异步任务模型

边界防护验证场景下的靶机部署形态：攻击机从互联网发起攻击，靶机部署于 DMZ / 业务区，验证客户网络边界的 WAF / IPS 等防护设备对各类边界侧攻击的真实防护效用

| 角色 | 部署位置 | 形态 | 相关产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 攻击机 | 互联网 | agent，攻击从互联网发起 | IPv6 安全验证系统对应 agent |
| 靶机 | DMZ / 业务区 | 客户 Web 应用 / 业务系统靶机 | 某某应用系统靶机 |
| 被验证设备 | 互联网边界 | WAF / IPS | 蓝盾 BDIPS、深信服 WAF |
| 告警侧 | 运维网 | 汇聚 WAF / IPS 告警 | 蓝盾 NxSOC |

通信约束：

攻击机需要能同时连接互联网和 IPv6 安全验证系统。

IPv6 安全验证系统必须能够与攻击机、告警侧（蓝盾 NxSOC）进行通信。

2.4.2 流量安全验证

对客户运维网部署的 NTA / IDS 等流量检测设备开展覆盖度、稳定性、对抗有效性三维验证：

流量侧攻击防护验证：覆盖暴力破解、反弹shell、内存注入、隐秘隧道、恶意域名、webshell等11类攻击，用例不低于400个

流量设备稳定性验证：设定任务验证并展示流量安全设备检测稳定性趋势图

多端口四元组用例：支持IPv6/IPv4/混合四元组，各四元组独立指定源/目的地址与端口

流量回放：通过tcpreplay进行IPv6 PCAP回放验证

技术实现路线：

pcap 注入下发：扩展 pcap 回放 inject 类型，pcap 文件持久化到 MinIO 对象存储；由协作主机 Agent 在能将流量灌到目标网段的位置临时下载 pcap，调用 tcpreplay 在指定网卡 IPv6 注入，完成后清理临时文件

多端口四元组用例：单条用例支持携带多组（源 IP : 源端口 → 目的 IP : 目的端口）四元组，每组独立指定协议、地址与端口，支持 IPv6 / IPv4 / 混合模式

IPv4 → IPv6 自动改写：采用 tcprewrite 流水线对历史 IPv4 pcap 重写 MAC、IP 地址与校验和，确保 IPv6 单栈试点环境下历史样本可复用

稳定性验证引擎：与边界防护共用同一稳定性引擎（节点 N 次重复 + 命中率 + 趋势点），区别仅在被测设备为国基华电 GJsec-SIDS、蓝盾 BDIPS 或奇安信天眼探针

告警反查：流量注入完成后按资产 IP 与时间窗（默认 5 分钟，可配）查询蓝盾 NxSOC，提取 IDS / NTA 上送的告警规则 ID，回填覆盖度矩阵并计算检测结果

Agent capability 派发：协作主机 Agent 启动时声明 pcap_replay 能力，平台按 capability 在 Agent 池中选取合适节点；Agent 本地需 root 或 CAP_NET_RAW + CAP_NET_ADMIN 权限

流量安全验证场景下靶机部署形态：攻击机部署于外网但不连互联网，流量走内部网络到达 DMZ / 业务区靶机，验证网段边界的 IDS / NTA 等流量检测设备对各类流量侧攻击（暴力破解 / 反弹 shell / 隐秘隧道 / 远控木马等 11 类）的真实防护效用。

| 角色 | 部署位置 | 形态 | 相关产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 攻击机 | 外网，但不连互联网 | agent，攻击目标为私有 IP 地址 | IPv6 安全验证系统对应 agent |
| 靶机 | DMZ / 业务区 | 客户 Web 应用 / 业务系统靶机 | — |
| 被验证设备 | 网段边界 | IDS / NTA | 国基华电 GJsec-SIDS、奇安信天眼 |
| 告警侧 | 运维网 | 汇聚 IDS / NTA 告警 | 蓝盾 NxSOC |

通信约束：

攻击机的流量必须走内部网络，不能走互联网。

IPv6 安全验证系统必须能够与攻击机、告警侧（蓝盾 NxSOC）进行通信。

2.4.3 主机安全验证

对客户主机部署的云眼 HIDS / EDR 等主机安全产品开展对抗有效性验证，通过部署在被验证主机本机的 OpenAEV Agent 直接在主机本地触发 12 类主机侧攻击行为，由主机安全产品检测并上送告警：

反弹shell、webshell上传、命令执行、隧道代理

内存注入、暴力破解、远控木马执行、系统提权

网站篡改、病毒样本落盘、痕迹清理、主机持久化

- 攻击用例数量不低于400个

技术实现路线：

Agent 选型：采用 OpenAEV Agent 直驱方案（Rust 编写的常驻进程），装在被验证主机本机；声明 command 执行 / 文件落盘 / 二进制执行三类 capability；支持 service.admin、service.standard、session.admin、session.standard 四种角色形态

Agent 部署形态：覆盖 Windows / Linux / macOS 等 6 个平台、x86_64 与 ARM64 共 2 种架构，合计 12 个二进制包；通过长连接周期性 poll 平台拉取任务并回报结果

国产化操作系统适配：在标准 Linux 二进制基础上完成对麒麟、UOS、统信、鲲鹏、飞腾的兼容性适配，针对 systemd 路径、初始化脚本、权限模型差异做轻量调整

Agent 直接在靶机本机执行攻击：覆盖反弹 shell（多 shell 解释器变体）、提权（已知 CVE 提权链）、持久化（计划任务、systemd 服务、注册表启动项、cron 任务等）、痕迹清理、病毒样本落盘等 12 类典型行为；攻击事件由本机云眼 HIDS 监控并上送告警

用例库主力来源：Red Canary Atomic Red Team 项目共 1700+ atomic 测试用例，覆盖 107 个 ATT&CK 技术，自带 PowerShell / Bash / 命令行 / Python 多平台执行脚本与清理脚本；按 12 类主机攻击门槛二次分类并补充国产软件相关变体

靶机白名单与隔离：执行前强制校验 asset_id 是否在白名单内，避免对生产主机误操作；每条 inject 强制配置回滚步骤（文件清理、进程终止、注册表还原、持久化删除等）

可选路径：客户已有成熟 EDR（如 Tanium、CrowdStrike、SentinelOne）且 API 可用时，可改走第三方 EDR Agent 转发方案，由平台调用厂商远程脚本接口下发命令，无需在主机额外部署自有 Agent

结果计算：Agent 上报命令输出与退出码；同时平台按资产 IP 与时间窗反查蓝盾 NxSOC 中由云眼上送的告警，形成「拦截 + 检测」「仅检测未拦截」「既未检测也未拦截」三态验证结论

主机安全验证场景下靶机部署形态：攻击机即为靶机自身（以 agent 形式部署），验证客户内网主机部署的 HIDS / EDR 等主机安全产品对各类主机侧攻击（反弹 shell / 提权 / 远控木马 / 痕迹清理 / 持久化等 12 类）的真实防护效用。

| 角色 | 部署位置 | 形态 | 相关产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 攻击机 | 靶机自身 | agent | IPv6 安全验证系统对应 agent |
| 靶机 | 内网主机 | 客户内网主机 | — |
| 告警侧 | 运维网 | 汇聚 HIDS / EDR 告警 | 云眼 → 蓝盾 NxSOC |

通信约束：

主机安全产品（云眼）必须对接了 SOC 产品（蓝盾 NxSOC）。

IPv6 安全验证系统必须能够与攻击机、告警侧（蓝盾 NxSOC）进行通信。

2.4.4 攻击编排

提供可视化攻击链路编排能力：

可视化链路编排：基于ReactFlow画布实现拖拽式攻击链路设计

节点执行控制：支持全局配置统一验证参数与每个节点单独配置验证参数

执行模式：支持“无论是否拦截都继续执行”和“被拦截后不再继续执行”两种模式

条件执行：支持节点延迟、重复、条件分支

告警关联验证：对接客户SOC系统验证告警规则有效性

执行视图：可视化路径图实时展示每个节点的拦截 / 检测结果；时间轴视图按时序展示节点执行详情与验证结果

三态结果聚合：链路级结果区分「全链路有效 / 部分失效 / 全链路失效」三态，对应不同整改优先级

SOC 关联验证：支持基于 6 维匹配条件（资产 IP / 时间窗 / 告警级别 / 规则 ID / 规则类别 / 关键字）联动客户 SOC 系统验证告警规则有效性

任务管理：支持任务草稿、定时执行、批量重跑、执行历史回溯与对比

技术实现路线：

链路画布：基于 ReactFlow 实现拖拽式节点与边的可视化编排；节点元数据以 JSON Schema 描述执行参数，支持节点接入 6 类自定义用例（Web 攻击包、pcap、样本上传、命令配置、可执行文件、邮件形式）以及上游原生 inject

运行时调度：由 Quartz 定时任务（默认 30 秒一轮）扫描待执行任务，按节点拓扑解析依赖关系并形成 DAG 调度顺序；同一链路内的节点支持串行 / 并行混合编排

节点重复与延迟：每个节点可独立配置重复次数与重复间隔（秒），用于稳定性验证与时间窗扫描场景

条件分支：边上挂载条件表达式，根据上一节点的执行结果（拦截 / 检测 / 通过）决定下一节点是否触发；支持基本逻辑运算和多分支组合

执行模式：任务级开关在「无论是否拦截都继续执行」与「被拦截后不再继续执行」两种模式之间切换；节点级开关支持局部覆盖

验证参数：支持全局参数集与节点级参数独立配置，参数模板复用，避免重复填写

三态结果聚合：任务完成后按链路所有节点的结果聚合为「全链路有效」「部分失效」「全链路失效」三种链路级结论，对应不同的整改优先级；UI 通过三色徽标快速识别

SOC 关联告警验证：编辑器内可配置任务级 SOC 匹配条件，支持资产 IP、时间窗、告警级别、规则 ID、规则类别、关键字六个维度任意组合 AND 匹配，节点级可单独覆盖

运行时双视图：路径图视图实时染色节点拦截 / 检测结果，时间轴视图按时序展示每个节点的执行详情、持续时间与命中告警；两个视图状态同步切换

任务管理：支持任务草稿、定时执行、批量重跑、历史执行回溯与版本对比，便于在策略调整前后比较防护效果差异

2.4.5 沙箱管理

恶意样本隔离执行环境：

基于KVM虚拟化的独立沙箱实例

网络隔离策略（Linux Bridge/VLAN）

qcow2快照自动还原机制

沙箱生命周期管理

8 类真实恶意样本执行：勒索病毒、挖矿病毒、蠕虫病毒、恶意驱动加载、权限提升、系统账号窃取、代理执行、安全组件对抗

2.4.6 对接现有安全体系实施验证支持的接口

2.4.6.1 告警对接规范

前置条件：确定现有安全设备（WAF/IDS/IPS/HIDS）对应的告警信息是否都汇聚到NxSOC上

需要提供NxSOC 相关API文档，包括：

- NxSOC通信方式：REST/gRPC/Kafka

- NxSOC认证方式：API KEY/OAuth/Session

- 查询字段映射：资产IP、时间戳、告警等级、规则ID、规则类型、关键字 <-> NxSOC实际字段

- 网络可达性：确保IPv6安全验证系统与NxSOC的网络可达性

2.4.6 AI智能体系统

2.4.6.1 建设定位

AI智能体系统在现有BAS、验证机、知识库、邮件系统和告警平台之间建立自动化闭环。BAS负责验证任务、攻击场景、执行结果和平台控制，AI智能体负责学习人工操作流程、驱动夜间无人化验证、整理执行结果、生成结构化报告、跟踪知识库更新、分析流量异常并发起辅助通知。

AI 智能体不替代既有验证平台，而是依托既有 BAS 验证平台、流量设备、知识库与告警系统，通过流程编排、脚本训练、结果汇总和辅助分析实现「少人值守」或「无人值守」能力，重点解决「验证工作自动化」「知识更新自动跟踪」「异常流量辅助预警」三类问题。

2.4.6.2 建设目标

AI智能体系统建设目标主要包括以下方面：

1. 实现基于最佳实践训练的无人化仿真攻击能力，支持夜间模拟攻击在无人干预下自动运行。

2. 提供图形化训练和代码生成两种训练方式，支持操作录制、自动生成验证脚本、参数化封装和模板复用。

3. 自动化脚本执行效果不受分辨率、窗口位置、窗口被接管等因素影响。

4. 对验证过程中产生的大量执行数据进行汇总、筛查和归档，自动生成结构化验证报告并邮件发送。

5. 对安全知识库报告进行持续跟踪，自动提取主题、概要、危险度和主要处理方法，并通过邮件通知运维人员。

6. 对现有流量数据和流量特征进行实时分析，当流量波动超过常态阈值（30% ~ 50%）时，自动生成预警报告并通知运维人员。

2.4.6.3 总体技术路线

AI智能体系统总体上采用“人工最佳实践梳理、流程训练沉淀、人工监督收敛、独立自动执行”的技术路线，整体链路如下：

1. 人工梳理高频流程，形成最佳实践操作样本。

2. 通过图形化训练或代码生成方式，将人工操作沉淀为可执行脚本模板。

3. 对脚本模板进行参数化封装、异常处理增强和结果判定。

4. 由智能体调用BAS、相关外部系统完成自动化执行。

5. 对执行结果、流量特征、知识库更新内容进行分析，输出报告、摘要和预警。

6. 通过邮件系统和告警平台形成通知与联动闭环。

2.4.6.4 智能体训练

训练机制方面，AI智能体训练过程划分为四个阶段：

1. 人工操作梳理最佳实践。围绕BAS操作、任务创建、攻击模板调用、结果查看、报告生成等关键动作，梳理标准作业流程。

2. 将最佳实践流程训练智能体。把人工流程转换为动作组件、页面规则、参数模型和流程模板。

3. 监督智能体测试并验证流程。对智能体执行过程进行观察、修正和确认，完善异常处理和执行判据。

4. 自动化操作。训练通过后，智能体按预设策略在夜间自动执行模拟攻击、结果采集和报告生成流程。

训练方面，图形化训练是指通过可视化方式沉淀人工操作经验，适用于页面操作明确、步骤顺序固定的训练场景。具体实现方式如下：

1. 通过浏览器录制或页面点击，记录人工在BAS系统中的操作过程。

2. 自动采集页面元素、点击路径、输入内容、跳转顺序和等待条件。

3. 生成基础自动化脚本和可视化流程草稿。

4. 对录制结果进行参数抽取、页面元素加固和模板封装。

5. 保存为可复用的训练模板。

代码生成训练方面，代码生成训练与图形化训练属于并行方式，适用于逻辑更复杂、需要更高复用性和更强参数化能力的场景。其本质不是在运行时自由生成未知代码，而是在训练阶段根据预置动作组件、流程模板和参数规则，直接生成框架支持的脚本文件。

2.4.6.5 无人化仿真攻击

AI智能体经过训练后，应能够根据预设策略对模拟攻击靶机动作进行无人化替代，使夜间模拟攻击验证能够自动执行并发送报告，实现验证工作“无人化”：

1. BAS平台提供攻击任务、攻击场景、攻击模板和结果接口。

2. AI智能体根据训练形成的流程模板，自动完成登录、任务选择、参数填写、任务下发、状态轮询和结果抓取等动作。

3. 验证机负责执行具体模拟攻击动作，靶机负责承载被验证环境。

4. AI智能体在任务执行完成后自动汇总日志、截图、执行状态和策略命中结果。

5. 系统根据模板自动形成结构化验证报告，并通过邮件发送给指定运维人员。

AI智能体训练能力需覆盖典型攻击内容，包括但不限于有效账户攻击、外部远程服务攻击、命令和脚本解释器攻击、创建账号攻击、账户操纵攻击、启动或登录初始化脚本攻击、引导或登录自动启动执行攻击、访问令牌操作攻击、滥用提权管控机制攻击、域策略修改攻击、移除痕迹攻击、削弱防御攻击、隐藏痕迹攻击、修改注册表攻击、窃取或伪造Kerberos凭证攻击、暴力破解攻击、操作系统凭证转储攻击、来自密码存储的凭证攻击、输入捕获攻击、账号发现攻击、远程会话劫持攻击、数据销毁攻击等。

2.4.6.6 自动报告生成与邮件通知

AI智能体应具备对验证过程中的大量数据进行自动汇总、筛查、结构化整理和报告输出的能力。具体实现方式如下：

1. 从BAS平台和验证机获取验证任务信息、执行日志、结果状态、截图和统计数据。

2. 对验证数据进行归类和整理，区分成功、失败、拦截、异常和待确认状态。

3. 基于报告模板自动生成结构化验证报告。

4. 通过邮件系统将验证报告发送给指定运维人员。

自动报告生成功能应支持标准化报告结构，报告内容至少包括验证任务基本信息、验证对象、攻击类型、执行时间、执行结果、风险结论、证据摘要和建议修补方向。

2.4.6.7 执行可靠性保障

招标文件明确要求编程脚本执行效果不受分辨率、被接管窗口位置等因素影响：

1. 优先采用页面元素定位，不依赖屏幕绝对坐标。

2. 优先使用ID、名称、文本特征、相对结构等稳定定位方式。

3. 对页面加载、异步刷新、延迟返回等情况设置显式等待机制。

4. 对登录失败、元素找不到、网络抖动、会话过期、弹窗干扰等场景设置重试与兜底处理逻辑。

5. 对不同窗口大小、不同屏幕分辨率、窗口被移动或被接管等场景开展兼容性测试。

6. 对多次重复执行结果进行统计，形成成功率、失败率和异常分类记录。

2.4.6.8 知识库摘要与更新自动跟踪

AI智能体需对知识库更新内容进行跟踪分析，在发现安全威胁或漏洞信息更新后，自动提取主题、概要、危险度和主要处理方法，并通过邮件形式发给运维人员。

实现方式：

1. 采用受控Web访问方式或者根据指定API接入集团知识库页面。

2. 周期性访问授权页面或接口，识别新增或更新的安全报告。

3. 基于发布时间、标题、页面链接和正文哈希识别增量内容。

4. 对网页报告内容进行解析，提取主题、概要、危险度、影响范围和主要处理方法。

5. 根据预设模板生成知识摘要邮件，并发送给运维人员。

关于登录验证处理方面，如果知识库Web页面存在登录、二次认证或验证码机制，应采用人工介入的半自动方式。具体做法为：

1. 检测到登录页、认证页或验证码页时暂停流程。

2. 通过控制台提示、任务状态提醒或人工确认弹框通知授权人员介入。

3. 由授权人员在受控终端完成认证。

4. 认证完成后，智能体复用当前有效会话继续执行知识库采集、摘要生成和邮件发送流程。

2.4.6.9 流量异常预警

AI智能体需分析海量网络流量，当检测到流量或流量特征超过常态阈值时，主动生成流量特征预警报告，并发起预警给运维人员；在运维人员允许下，可向集团告警平台上报预警。

实现方式方面：

1. 汇聚现有流量数据和流量特征数据。

2. 建立历史常态基线。

3. 对实时特征与基线进行对比，当波动超过30%至50%阈值范围时，生成流量特征预警报告。

AI智能体实现验证工作“无人化”，主要功能包括：

无人化仿真攻击：基于最佳实践训练智能体，实现夜间无人值守自动验证

图形化训练与代码生成：Playwright操作录制，自动生成验证脚本，支持参数化与模板复用

执行可靠性：验证不同分辨率、窗口位置下的稳定执行能力

知识库摘要：分析国能集团安全知识库更新，提取主题与危险度，自动生成摘要邮件通知

流量异常预警：实时分析流量特征，超过常态阈值（30%-50%）时生成预警报告

自动报告生成：汇总验证结果，自动生成结构化验证报告并邮件发送

三、交付要求

3.1 功能验收指标

以下为对齐招标文件技术门槛值的核心验收指标：

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防护稳定性 | 支持单次任务重复执行计算稳定性结果；可视化展示防护设备稳定性变化趋势 | 功能演示 |
| 2 | 攻击组合生成 | 支持选择>=250种攻击类型，动态生成>=30000个攻击组合；自动聚类分析并分级 | 功能演示 |
| 3 | 流量设备稳定性 | 设定任务验证并展示流量安全设备检测稳定性趋势图 | 功能演示 |
| 4 | 攻击编排参数 | 支持全局与节点独立配置验证参数；支持拦截继续/不继续两种执行模式 | 功能演示 |
| 5 | 覆盖度验证 | 展示资产总数、覆盖/未覆盖数；展示URL级覆盖情况；支持两次结果对比 | 功能演示 |
| 6 | 自定义验证 | 支持自定义验证链路、ATT&CK分类、用例筛选、动态更新、批量导入 | 功能演示 |
| 7 | AI无人化验证 | 智能体独立执行验证任务、自动生成报告并邮件发送 | 功能演示 |
| 8 | 知识库摘要 | 自动分析知识库更新，生成摘要邮件（含主题、概要、危险度、处理方法） | 功能演示 |
| 9 | 流量预警 | 流量超阈值时生成预警报告，支持人工确认后上报告警平台 | 功能演示 |
| 10 | IPv6支持 | 全链路IPv6双栈支持，验证用例支持IPv6目标和多IPv6四元组 | 功能演示 |

3.2 硬件验收指标

| 指标项 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 设备形态 | 2U机架式 | 实物验收 |
| CPU | 国产化CPU（鲲鹏/海光/飞腾） | 实物验收 |
| 内存 | 128GB DDR4 ECC | 实物验收 |
| 硬盘 | 960GB企业级SSD x 2（RAID 1） | 实物验收 |
| 网络接口 | 2端口10GE光接口 + 2端口1GE电接口 | 实物验收 |
| 操作系统 | 国产化Linux（统信UOS/麒麟OS） | 系统截图 |

3.3 交付文档清单

项目验收时需提交以下文档材料：

《项目实施方案》

《系统详细设计说明书》

《系统部署与配置手册》

《用户操作手册》

《系统测试报告》

《项目验收报告》

《培训方案与记录》

验证场景配置清单、攻击编排配置截图

覆盖度验证截图、稳定性趋势图截图

AI智能体训练配置与训练总结报告

沙箱配置与运行截图

验证报告样例、风险分析报告样例

3.4 培训要求

培训须达到用户工程师能独立完成系统操作及简单故障处理的要求，具体包括：

系统管理培训：用户管理、权限配置、系统维护

业务操作培训：验证任务创建、攻击编排、报告解读

AI智能体培训：训练流程、技能管理、预警配置

运维培训：日常巡检、故障诊断、数据备份恢复

四、实施进度

4.1 总体进度安排

项目总工期6个月，分为四个阶段：需求确认与详细设计（2周）、系统开发（2个月）、部署实施与联调（2周）、试运行与验收（约3个月）。

| 阶段 | 时间周期 | 工期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与详细设计 | 合同签订后第1-2周 | 2周 | 详细设计评审通过 |
| 系统开发 | 第3周至第10周 | 8周（2个月） | 系统功能开发完成 |
| 部署实施与联调 | 第11周至第12周 | 2周 | 系统上线运行 |
| 试运行与验收 | 第13周至第24周 | 约3个月 | 通过最终验收 |

4.2 各阶段详细计划

阶段一：需求确认与详细设计（第1-2周）

现场调研：赴府谷公司现场了解网络架构、安全设备部署、业务系统现状

需求对齐：与甲方确认功能需求、接口规范、部署环境和验收标准

详细设计：编制《系统详细设计说明书》，包含数据模型、接口协议、UI原型

设计评审：组织设计评审会议，获取甲方书面确认

环境准备：确认甲方配合事项（邮件账号、知识库接口、安全设备信息等）

交付物：《详细设计说明书》、《接口规范文档》、设计评审纪要

阶段二：系统开发（第3-10周）

第3-4周（Sprint 1）：基础架构与核心框架

搭建开发环境与CI/CD流水线

完成基础框架搭建：Spring Boot后端架构、React前端脚手架

实现用户权限管理、资产管理等系统级功能

完成数据库设计与初始化、容器化部署模板

第5-6周（Sprint 2）：核心验证功能

实现边界防护验证模块（覆盖度验证、稳定性验证、攻击组合生成）

实现流量安全验证模块（流量回放控制、多四元组用例、稳定性趋势）

实现主机安全验证模块（Agent通信、用例执行、结果评估）

完成用例库管理（ATT&CK映射、用例导入、动态筛选）

第7-8周（Sprint 3）：高级功能与AI智能体

实现攻击编排模块（可视化画布、节点配置、执行引擎、SOC关联）

实现沙箱管理模块（KVM管理、网络隔离、快照还原）

实现AI智能体核心：LangGraph编排、Playwright自动化、操作录制

实现知识库摘要与流量预警功能

第9-10周（Sprint 4）：集成测试与优化

报告生成与仪表板功能完善

系统集成测试、性能优化

邮件通知、告警平台对接

安全加固（TLS、数据加密、审计日志）

编写用户手册与部署文档

交付物：完整系统代码、《系统测试报告》、《部署手册》、《用户操作手册》

阶段三：部署实施与联调（第11-12周）

硬件上架：一体机设备安装、网络接口配置、IPv6双栈配置

系统部署：容器镜像加载、配置初始化、数据库建立

网络联调：验证机/靶机配置、安全设备对接（WAF/IPS/IDS/HIDS）

外部对接：告警系统接口联调、邮件系统对接、知识库接口对接

功能验证：全功能回归测试、IPv6验证流量端到端测试

AI训练：智能体初始训练与技能配置

交付物：《部署实施报告》、系统运行截图、联调测试记录

阶段四：试运行与验收（第13-24周）

试运行启动：系统投入实际使用，开展常态化验证任务

问题修复：试运行期间发现的缺陷及时修复

用户培训：分批开展系统操作、AI训练、运维管理培训

验收准备：整理验收材料，编制《项目验收报告》

正式验收：组织验收会议，甲方确认签署验收报告

交付物：《项目验收报告》、全套验收材料、培训记录

4.3 关键里程碑

| 序号 | 里程碑节点 | 计划时间 | 交付标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 详细设计评审通过 | 合同签订后第2周末 | 设计评审纪要签字 |
| M2 | 核心功能开发完成 | 合同签订后第6周末 | 内部功能演示通过 |
| M3 | 全部功能开发完成 | 合同签订后第10周末 | 系统测试报告 |
| M4 | 系统上线运行 | 合同签订后第12周末 | 部署实施报告 |
| M5 | 试运行完成/正式验收 | 合同签订后第24周末 | 验收报告签署 |

4.4 人员配置

| 角色 | 人数 | 投入周期 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 全程 | 项目管理、进度控制、客户沟通 |
| 系统架构师 | 1人 | 第1-12周 | 架构设计、技术决策、质量保障 |
| 后端开发工程师 | 2人 | 第3-12周 | BAS平台后端开发 |
| 前端开发工程师 | 1人 | 第3-12周 | Web控制台开发 |
| AI开发工程师 | 2人 | 第5-12周 | 智能体开发与训练 |
| 测试工程师 | 1人 | 第7-12周 | 系统测试与质量保障 |
| 实施工程师 | 1人 | 第11-24周 | 现场部署、联调、运维支持 |

五、风险管控

| 风险项 | 影响 | 应对措施 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警平台接口未开放 | 无法联调告警功能 | 提前确认接口，预留Mock方案 | 甲方配合/乙方预案 |
| IPv6策略不明确 | 验证场景无法覆盖 | 调研阶段梳理IPv6策略清单 | 甲方提供/乙方梳理 |
| 靶机环境未准备 | 延误测试进度 | 设计阶段确认环境需求并提前部署 | 甲方配合 |
| 沙箱审批缓慢 | 无法执行恶意样本验证 | 提前提交审批申请，规划替代方案 | 甲方审批 |
| 国产化硬件适配 | 部署延迟 | 提前进行硬件兼容性测试 | 乙方负责 |
| 知识库接口变更 | AI功能对接失败 | 接口适配层隔离，支持灵活切换 | 乙方开发/甲方协调 |